INTERALPES TRASPORTO INTERMODALE TRANSALPINO

SCHEDA SINTESI

| Presentazione sintetica | Proporre soluzioni operative per favorire lo sviluppo dell'intermodalità sul territorio franco-italiano, in funzione delle infrastrutture e dei servizi - attuali e programmati, dei flussi di trasporto e del contesto normativo, tecnologico ed economico. |
| --- | --- |
| Partner | - Associazione C.A.F.I. – capofila - Confindustria Piemonte – partner - Transpadana – partner - Transalpine – partner - Medef Rhone Alpes– partner |
| Obiettivi | - Identificare modalità operative e soluzioni pratiche che potranno contribuire, a livello locale, allo sviluppo dell’intermodalità nel settore del trasporto merci. - Valutare l'opportunità di implementare soluzioni innovative per la regolamentazione e la gestione del traffico stradale di merci attraverso le Alpi, al fine di promuovere l'utilizzo dei modi di trasporto alternativi rispettosi dell'ambiente, di controllare l'evoluzione del traffico stradale. - Fornire elementi di conoscenza circa il traffico transalpino, al fine di stabilire le prospettive di evoluzione del traffico di transito e di scambio sull’arco alpino e, più specificamente sul perimetro della frontiera franco-italiana. |
| Attività del progetto | - Osservatorio dei trasporti transalpini (C.A.F.I.) - Raccolta e analisi dei dati di traffico merci e passeggeri, al fine di apportare gli elementi di conoscenza sui traffici transalpini necessari ad alimentare le altre attività del progetto e stabilire le prospettive di evoluzione dei traffici di transito e di scambio sull'arco alpino e più specificatamente sul perimetro franco-italiano, una dimensione che non è presa in considerazione dagli osservatori nazionali. - Ricerca della sostenibilità dell'osservazione attraverso la costituzione, nel tempo, di un Osservatorio unificato franco-italiano dei flussi merci e passeggeri. - Modellizzazione dei flussi di trasporto nell'area di studio (Confindustria; Transpadana) Realizzazione di un modello destinato a simulare le opportunità di servizio intermodale, offerto dagli esistenti e futuri collegamenti ferroviari transfrontalieri a favore dei diversi operatori. Il modello sarà sviluppato a partire dall'attuale stato di scambio di merci e progressivamente implementato in funzione degli adattamenti della linea storica e, alla fine, in funzione delle possibili caratteristiche della nuova linea - Identificazione delle azioni e matrice Origine/Destinazione (O/D) delle merci (Confindustria, Transpadana, Transalpine, Medef Rhone Alpes) Realizzazione di un’inchiesta presso i principali operatori (ferroviari, stradali, gestori d’infrastrutture, trasportatori, operatori della logistica) per comprendere i bisogni, le idee e le proposte rispetto alle diverse esigenze di carattere economico e organizzativo. Gli obiettivi principali dell’inchiesta sono: a) identificare azioni concrete suscettibili di contribuire allo sviluppo dell’intermodalità a breve termine; b) pervenire alla definizione di una matrice O/D delle merci nella zona interessata dai collegamenti ferroviari transfrontalieri. - Sviluppo dell'intermodalità (C.A.F.I., Transalpine, Transpadana, Medef Rhone Alpes) Validazione della fattibilità delle azioni identificate e delle soluzioni concrete suscettibili di contribuire, a livello locale, allo sviluppo dell'intermodalità nel settore del trasporto merci così come delle misure che possano essere adottate a breve termine dagli operatori del trasporto, in particolare di quello ferroviario. - Analisi degli effetti delle azioni del progetto a breve, medio e lungo termine. (Confindustria, Transpadana, Transalpine) Identificazione di progetti pilota capaci di incrementare l'intermodalità (per es., borsa dell'offerta intermodale, applicazioni specifiche ITS-ICT , utilizzo di incentivi all'intermodalità; elaborazione e avvio, nell'ambio dei progetti pilota identificati, di una metodologia di calcolo costi/benefici). Ricerca delle possibili fonti di finanziamento - Funzione strategica (C.A.F.I.) Approfondimento (inchieste, studi, organizzazione di incontri tecnici,...) delle politiche pubbliche in materia di regolamentazione, tariffazione, destinazione di risorse e fiscalità del trasporto merci, delle misure di regolazione dei flussi di traffico e di incentivo del trasferimento modale. Si tratta, da una parte, di supportare le azioni del progetto tenendo conto dell'attualità delle politiche dei trasporti – europea e nazionali – e, dall'altra, di fornire alle collettività locali della frontiera franco-italiana elementi di riflessione per agire in maniera coordinata e concertata su tutto il perimetro delle Alpi franco-italiane e intervenire presso i decisori pubblici - Informazione e diffusione (C.A.F.I., Confindustria, Transpadana, Transalpine, Medef Rhone Alpes) - Organizzazione di due convegni, uno per lanciare l'iniziativa, e l'altro per la diffusione dei risultati del progetto. - Creazione di un sito web dedicato. - Integrazione del sito web C.A.F.I. con pagine dedicate alla descrizione del progetto (breve presentazione, link a siti web dei partner, presentazione della problematica, degli obiettivi e dei risultati, pubblicazione dei materiali e documenti prodotti). - Realizzazione di un supporto audiovisivo per presentare l'evoluzione dalla fase iniziale alla fase finale dei flussi di trasporto che il progetto si propone di modificare, destinata a persone non coinvolte nei lavori e, in particolare, alle popolazioni interessate. - Edizione di una brochure di 4/6 ante in occasione del convegno di metà periodo (sommario delle azioni già svolte, focus sul tema del convegno, rimandi all'attività sul sito web e all'evento di chiusura-progetto). - Documenti di sintesi finale (brochure) per una diffusione rivolta a un pubblico mirato (diffusione istituzionale a livello europeo, nazionale, regionale e locale - pubblico e privato) - Gestione del progetto (C.A.F.I. con il contributo dei partner di progetto) Attività di gestione e conduzione del progetto: animazione del partenariato, rispetto delle scadenze, rendicontazione tecnica e amministrativa. |
| Durata | 24 mesi Settembre 2011 – Agosto 2013 |
| Risultati | - Organizzare in modo più efficiente il territorio franco-italiano in termini di mobilità sostenibile. - Controllare, basandosi su dati franco-italiani confrontabili, i passaggi lungo gli attraversamenti alpini di merci e passeggeri garantendo così una maggior capacità di risposta degli operatori pubblici e privati rispetto ai flussi di traffico e alle modalità di trasporto. - Sviluppare ulteriormente servizi e conseguentemente insediamenti produttivi. |