SCHEDA GALLERIE “SOSTINO” E “VARANO”

SS 77 DELLA VAL DI CHIENTI FOLIGNO – CIVITANOVA MARCHE

- Caratteristiche generali galleria Sostino

- Ubicazione: frazione Sostino, Comune di Foligno (PG), SS 77

- Lunghezza: 2.820 m. canna nord – 2.834 m. canna sud

- Tempi: avvio lavori 20 ottobre 2009 – fine lavori 28 febbraio 2012 (canna nord)

- Caratteristiche generali galleria Varano

- Ubicazione: Comune di Serravalle del Chienti (MC), SS 77

- Lunghezza: 3.455 m. canna nord – 3.472 m. canna sud

- Tempi: avvio lavori 25 febbraio 2010 – fine lavori 29 febbraio 2012 (canna nord)

- Tipologia progettuale gallerie

- Doppia canna

- 2 corsie di 3,75 m per marcia normale e corsia di sorpasso

- 2 banchine laterali di 1,75 m a destra e 0,50 m a sinistra

- Velocità di progetto pari a 70/120 km/h  limitata a 110km/h (art. 42 del C.d.S.)

- Cavidotti per alloggiamento linee elettriche, telefoniche e fibre ottiche

- Interventi complessivi sui tratti della Foligno – Civitanova M. di competenza Quadrilatero

- SS 77 tratto Pontelatrave – Collesentino: km 3, aperto al traffico il 3 dicembre 2009

- SS 77 tratto Foligno – Pontelatrave: km 35

  - percorso umbro Foligno - Colfiorito 17,4  km

  - percorso marchigiano Colfiorito - Pontelatrave 17,3 km

  - 14 gallerie naturali, 7 gallerie artificiali, 16 viadotti

  - le gallerie rappresentano il 60% dell’intera tratta

- Stato avanzamento lavori delle maggiori opere d’arte

- Delle 14 gallerie naturali a doppia canna, 7 sono ultimate per entrambe le carreggiate (3 in Umbria e 4 nelle Marche); 2 sono completate per una canna (Sostino e Varano)

- Dei 16 viadotti (7 in acciaio, 9 in cemento armato precompresso), 4 sono stati completati (Renaro, Uppello, San Lorenzo I e San Lorenzo II) ed 1 è in stato avanzato di realizzazione (viadotto di Muccia)

- Contraente Generale: VAL DI CHIENTI (ATI Strabag Ag - mandataria; Cooperativa Muratori & Cementisti CMC; Grandi Lavori Fincosit; Consorzio Stabile Centritalia SCpA)